## Slide 1
프로젝트 계획서

## Slide 2
목 차
프로젝트 목표 및 범위
프로젝트 추진방안
2-1. 팀 구성
2-2. WBS + R&R
2-3. 프로젝트 일정
2

## Slide 3
프로젝트 목표 및 범위
3

## Slide 4
1. 배경 및 목적
1. 프로젝트 목표 및 범위
커스터마이징
사내메일시스템을 구축한 뒤 효율적으로 업무에 활용하고자 함
Pain-Point
추진목적
Sendmail을 활용하여
커스터마이징 가능
사용자가 원하는대로 UI 수정 및 구현이 어려움

## Slide 5
2. 추진 전략
리눅스 환경에서 sendmail 서버를 구축 후 Bootstrap템플릿 기반으로 웹페이지 제작, Spring과 sendmail 연동하여 메일 송수신
Sendmail 구축
JavaSpring,
Bootstrap
웹페이지 설계
Spring과
Sendmail 연동
1. 프로젝트 목표 및 범위

## Slide 6
3. 추진범위 및 과제
메일 송수신프로그램 구현
1. 프로젝트 목표 및 범위
메일함(수신함, 발신함, 스팸메일함) 구현
회원가입, 로그인, 로그아웃 구현

## Slide 7
프로젝트 추진방안
7

## Slide 8
1. 팀 구성
2. 프로젝트 추진방안
Project Manager
송혁중
Unit C
김보라
Unit B
김남덕
Unit A
조연주
Unit D
임시진

## Slide 9
2. WBS + R&R
2. 프로젝트 추진방안
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
계획수립 | 사내메일시스템 구현 | 요구사항 정의서 작성 | 송혁중,김남덕,조연주,김보라,임시진
설계 | 메일기능1 | 메인 | 송혁중,김남덕,조연주,김보라,임시진
 | 메일기능2 | 로그인 | 송혁중
 | 메일기능3 | 메일 쓰기 | 김남덕
 | 메일기능4 | 메일 수신 | 조연주
 | 메일기능5 | 메일 발신 | 김보라
 | 메일기능6 | 스팸 메일함 | 임시진
구축 | 메인 | bootstrap템플릿을 활용하여 메인페이지를 구현 | 송혁중,김남덕,조연주,김보라,임시진
 | 로그인 | 회원가입,로그인 및 로그아웃 | 송혁중
 | 메일쓰기 | 제목,내용,전송 구현 | 김남덕
 | 수신함 | sendmail서버를 이용하여 메일수신 | 조연주
 | 발신함 | sendmail서버를 이용하여 메일발신 | 김보라
 | 스팸 메일함 | 특정 단어를 설정하여 스팸 메일함으로 전송 | 임시진

## Slide 10
3. 프로젝트 일정
2. 프로젝트 추진방안

## Slide 11
감사합니다
…
Python 기본사용법 및 Pandas 라이브러리 활용하기